|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有与其他行业内的相似软件区别开，没有突出自身的独特性 | 商业风险 |
| R2 | 学生参与度不高 | 学生缺乏在软件中积极发帖的意愿 | 用户风险 |
| R3 | 潜在竞争者 | 软件行业发展较快软件较为同质化，可能有其他类似软件注入市场，加大竞争压力 | 商业风险 |
| R4 | 技术故障 | 掌握新技术水平不高，开发过程中技术研发受到阻碍 | 技术风险 |
| R5 | 资金不足 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 组织结构体系不完善 | 无法快速组件队伍进行分工合作 | 人员风险 |