项目章程

* **项目名称**

一研为定

* **项目经理**

裴雨萌

* **项目背景**
* **项目目标**

打造一个为考研人服务的平台，为学生提供院校信息和专业信息，录取分数线，报录比，真题资料查询，并提供考研自习室，考研论坛，考研论坛，考研网课，每日计划打卡等功能，目标成为考研人认可的考研帮手。

* **项目范围**
  + 学生功能：院校专业查询、添加任务、打卡、自习室、个人中心，社区交流，考研资料视频学习，答疑；
  + 公共功能：广告、院校专业推荐、特定活动；
  + 管理员功能：推荐院校专业管理、广告管理、活动安排、分析数据，考研资料管理；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**