项目章程

* **项目名称**

一研为定

* **项目经理**

裴雨萌

* **项目背景**

随着社会的发展，对人的素质、学历的需求越来越高，以及就业压力的增加，考研成为很多人的选择。近几年来，考研人数逐渐增加，考研竞争压力越来越大，因此考研辅导的需求也越来越高。目前存在的主要问题是考研培训机构花销较高、考研网站信息单一、学生没有明确计划等，因此借助网络的便利，可以实现一款软件来满足大学生对考研的需求。

* **项目目标**

打造一个为考研人服务的平台，为学生提供院校信息和专业信息，录取分数线，报录比，真题资料查询，并提供考研自习室，考研论坛，考研论坛，考研网课，每日计划打卡等功能，目标成为考研人认可的考研帮手。

* **项目范围**
  + 学生功能：院校专业查询、添加任务、打卡、自习室、个人中心，社区交流，考研资料视频学习，答疑；
  + 公共功能：广告、院校专业推荐、特定活动；
  + 管理员功能：推荐院校专业管理、广告管理、活动安排、分析数据，考研资料管理；
* **进度**

2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.10前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 3.15前确定产品定位；
* 3.20前完成第一版界面原型；
* 3.25前确定第一版产品范围；
* 3.27前完成主要技术点研究；
* 3.31前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．7-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**