一研为定风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有与其他行业内的相似软件区别开，没有突出自身的独特性 | 商业风险 | 高 | 高 | 张炳辰，李建涛，裴雨萌 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的考研平台 |
| R2 | 学生参与度不高 | 学生缺乏在软件中积极发帖的意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 李爽，郜瑞雪 | 深入分析考研人特点和需求，设计出符合他们的考研平台 |
| R3 | 潜在竞争者 | 软件行业发展较快软件较为同质化，可能有其他类似软件注入市场，加大竞争压力 | 商业风险 | 中 | 高 | 张卓 | 观察其他相似软件，及时发现做出应对策略 |
| R4 | 技术故障 | 掌握新技术水平不高，开发过程中技术研发受到阻碍 | 技术风险 | 中 | 高 | 李建涛 | 及时学习相关技术，或找专业专家进行指导请教 |
| R5 | 资金不足 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 裴雨萌 | 及时争取引进投资 |